项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

金龙镇2021年第二批基础设施短板项目，实施内容为：以建设美丽新农村为目的，对金龙镇各村公共基础设施薄弱处进行提升改造，主要内容为：改厕、改路、改房、新建排水沟、铺设饮水管道等。资金投入18.97万元，目前该项目已全面完工并验收合格投入使用。

（二）项目绩效目标。

项目以全面完成金龙镇2021年第二批基础设施短板项目并拨付完工程款为项目总体目标，并设立按期对工程进度、施工质量、工程进度款项拨付情况进行监督的阶段性目标。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展项目绩效评价目的是对预算执行进行“双监控”，动态掌握政策落实和项目进展情况的重要手段。主要包括项目绩效自评和部门整体支出绩效自评。评价范围为：财政一般公共预算资金和专项资金。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

　　根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，小组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、综合评价情况及评价结论**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，金龙镇2021年第二批基础设施短板项目全年预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成金龙镇2021年第二批基础设施短板项目；二是工程款项全部拨付到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金龙镇2021年第二批基础设施短板项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 全南县金龙镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 全南县金龙镇人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A) | | 全年执行数(B) | | 分值 | | 执行率(B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 18.97 | | 18.97 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 18.97 | | 18.97 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成金龙镇2021年第二批基础设施短板项目；二是工程款项全部拨付到位 | | | | | | 完成金龙镇2021年第二批基础设施短板项目；二是工程款项全部拨付到位 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 金龙镇2021年第二批基础设施短板项目 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程进度拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤18.97万元 | 18.97万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 对周边村民带来的经济效益 | | | 促进当地经济发展 | 促进了当地经济发展 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 项目实施对金龙镇管辖范围带来的社会效益 | | | 打造美丽金龙 | 打造美丽金龙 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 项目实施对生态环境的影响 | | | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对可持续发展的影响力 | | | 促进乡镇可持续发展 | 促进乡镇可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

该项目的实施严格按照我单位三重一大制度，组织党委、政府主要领导成员开展讨论，并经投票一致通过后才组织人员着手项目实施事宜。

（二）项目产出情况。

项目产出主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四项二级指标进行考核，从产出情况看，该项目的实施进度，施工质量，工程款拨付情况，成本控制等三级指标均能较好完成。

（三）项目效益情况。

项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力等四项二级指标进行考核，项目的实施，基础设施进一步完善，积极带动群众务工就业，取得了较好的社会效益和经济效益。同时，环境保护与基础设施不断强化，提高了乡镇整洁度与居民幸福感。

（四）项目满意度情况。

通过民意调查结果显示，群众对该项目的实施较为满意，满意度达90%，项目的实施，也提升了群众对政府及干部的认可。

**五、存在的问题及不足。**

金龙镇2021年第二批基础设施短板项目的各项指标体系均能全面完成，通过对该项目的绩效自评，也反映出了我镇在项目绩效自评工作中存在的不足之处，例如：考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

**六、下一步工作打算。**

下一步，我镇将进一步加强绩效评价工作队伍建设，不定期开展对预算项目资金绩效评价相关方面的培训学习，提高从业人员业务水平。同时加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

金龙镇人民政府

2022年3月21日