签发：林海 全城管提字〔2023〕2号

 〔A2〕

〔同意对外公开〕

关于县政协十五届二次会议

第074号提案答复的函

李长娣委员：

您提出的《关于加快推进城镇生活污水治理的建议》收悉，现答复如下：

首先感谢您对我县城镇生活污水处理工作的关心与支持。您提出的建议非常好，问题分析也很准确到位，收到提案后我局高度重视。针对您提出的这个问题，我局安排人员进行了现场调查，并采取了相关解决措施。

 **一是**针对龙源坝镇和陂头镇生活污水处理设施及管网不完善的问题。2021年龙源坝镇结合新型城镇化示范乡镇建设，新建一座日处理能力200吨的污水处理站，铺设污水管网约2.8公里，目前工程已全面完工，并投入运营；2022年陂头镇结合新型城镇化示范乡镇建设，新建一座日处理能力300吨的污水处理站，铺设污水管网约2.75公里，目前工程已全面完工，并投入运营。

**二是**针对已有城镇生活污水处理设施，污水处理率、进水浓度偏低等问题。为了提高县城区生活污水处理厂污水处理率及进水浓度，我县对生活污水管网存在问题进行了摸底调查。2021年实施了全南县生活污水处理厂配套管网清淤检测及非开挖修复项目，对建成约56公里生活污水管网进行了一次全面的清淤检测，并对发现错接、混接、破损、下沉、渗漏等管网问题点约200多处进行了修复、加固、改造。2022年投资约1332万元，实施了全南生活污水处理提质增效工程（一期），新建污水管网约8公里。目前，我县正在实施全南生活污水处理提质增效工程（二、三期），该工程总投资3182.14万元，2023年2月开工建设，预计2023年10月完工。通过实施污水处理提质增效工程，不断提高县城区污水处理厂进水浓度及污水处理率。

**三是**针对各城镇生活污水处理设施无专业运维管护和资金保障问题。我局将督促大吉山镇、南迳镇、龙源坝镇、陂头镇等建制镇安排专（兼）职运营人员并积极向上级争取污水处理设施运维资金。同时，积极探索将我县建制镇污水处理设施及污水管网运行维护采取市场化运作模式统一运营管理。

再次，感谢您对我县城镇生活污水处理问题的关心和支持。

附件：政协提案办理工作征询意见表

 全南县城市管理局 2023年6月13日

抄送：县政协提案委、县政府督查室

联系人及电话：陈雷，13879753460

政协提案办理情况征询意见表

 政协提案号：2023年第074号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案者 | 李长娣 | 通讯地址 | 全南县生态环境局 |
| 题目 | 关于加快推进城镇生活污水治理的建议 |
| 承办单位 | 全南县城市管理局 |
| 对办情况的意见： |
| 有何进一步的建议和要求： |
| 办理态度 | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |
| 办理结果 | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |
| 注：请在相应的反馈栏内打“√” |

注：1.此表一式三份，请提案人将意见表分别送承办单位、县政协提案委和县政府督查室；2.双线以上由承办单位填写，双线以下由提案人填写。